肇东市现代农业产业园项目中央财政奖补资金支持的建设主体、建设内容、资金额度公示一览表
主导产业：玉米
产业园范围：黎明镇、肇东镇、向阳乡、洪河乡、里木店镇、德昌乡、跃进乡、姜家镇、太平乡、五站镇、五里明镇
注：肇东市兴甲农业发展有限责任公司是产业园运营国有平台公司
	序号
	项目名称
	建设主体
	建设地点
	主要建设内容及规模
	中央财政奖补资金建设内容及规模
	时间进度
	中央财政奖补资金数额

	1
	玉米种植标准化样板田建设项目
	肇东市农业农村局
	各乡镇
	打造5块“良田、良种、良机、良法”四位一体标准化样板田，每块2000亩，集成密植、水肥一体化、绿色防控、全程机械化技术，集中展示高产栽培模式，开展观摩培训、测产验收，辐射带动周边农户提升玉米单产，落实粮食单产提升行动。样板田实现110厘米大垄双行（样板田示范模式）、北斗导航农机作业、无人机一喷多促、全程机械化收割等先进技术全覆盖。力争标准水亩产达800公斤以上，化肥减量10%、化学农药减量8%，秸秆全量粉碎还田。
	对化肥减量增效、农药田间药效、秸秆还田效果对比、土壤有机质含量连续三年监测调查。在示范基地核心位置建设田间配电、灌溉设施、绿色防控、植保无人机作业、基地标识、科普展板、田间观测记录等设施设备。
	2026-2028年
	300万元

	2
	玉米良种示范展示基地建设项目
	肇东市农业技术推广中心
	肇东镇
	建设500亩良种示范展示基地，建设核心品种对比试验田250亩、良种示范田200亩，配套隔离带、晒场、仓储、试验室等附属设施占地50亩。购置良种实验设备20台套。
	购置相关仪器设备20套。建设基地标识、配套灌溉系统，试验田防护设施等。

	2028年
	250万元

	3
	玉米食品精深加工项目
	肇东市兴甲农业发展有限责任公司
	肇东镇
	新建总建筑面积4200平方米的轻钢主体架构标准化食品生产车间。包括主生产车间3000平方米，仓储库房1000平方米，配电、消防控制等辅助功能性用房200平方米。购置玉米食品加工设备，配置2条全自动生产线。
	建设4200平方米轻钢主体架构，完成地面平整3000平方米。购置玉米加工原料预处理设备、熟化成型设备、烘干冷却设备、杀菌分选设备、自动包装设备，购置食品速冻隧道1条。
	2026-
2028年
	1700万元

	4
	冷链仓储库建设项目
	肇东市兴甲农业发展有限责任公司
	肇东镇
	项目采用轻钢主体架构，总建筑面积约4500平方米，核心冷库仓储面积3500平方米，速冻生产车间500平方米，专用配电、消防控制室等配套设施用房500平方米，设计总库容3000吨。制冷系统工程采用节能型螺杆式并联制冷机组。配套购置安装仓储重型货架、液压叉车、地磅等生产设备，同步安装高清监控、安防系统、消防报警系统、智能仓储追溯系统。
	建设4500平方米主体土建工程，包括库房框架、产品分拣车间、速冻车间、隧道式制冷系统等。购置包括分拣加工设备、包装设备、货架、地磅、消杀、周转仓储、智能管理系统等全部生产运营设备。
	2027-2028年
	1140万元

	5
	物流转运中心建设项目
	肇东市兴甲农业发展有限责任公司
	肇东镇
	本项目采用轻钢框架结构，建设建筑面积8000平方米的转运仓库，分区隔断为直播专属作业区、仓储区、退换货区、备货区、打包区。定制WMS仓储管理系统、OMS订单管理系统、TMS物流运输系统，三系统打通联动。配置仓储自动化设备，仓储货架系统包括重型横梁货架、轻型货架、装货架、托盘、料箱、仓储地堆设备；分拣打包设备包括自动化输送流水线、智能分拣机、PDA扫码终端、称重扫码一体机、自动贴单机、封箱机；配套设备包括消防安防设备、全域监控系统、叉车、托盘搬运设备等；耗材储备包括标准化打包耗材、定制直播专属包装、缓冲物料、标签耗材等。
	完成建筑面积8000平方米的轻钢框架结构的转运仓库。定制WMS仓储管理系统、OMS订单管理系统、TMS物流运输系统。配置智能仓储自动化设备、分拣打包设备、搬运设备等。
	2027-
2028年
	1780万元

	6
	科技创新平台建设项目
	肇东市农业农村局
	各乡镇
	围绕寒地黑土资源条件，整合国内一流高校和科研院所，以解决玉米产业实际问题为导向，开展高产高效栽培、病虫害绿色防控、抗灾减灾、黑土资源保护利用、产品加工等关键技术集成与大面积示范。
	与中国农大、八一农大签订合作协议，视项目建设和产业发展需要，与省内外高校、院所、央国企、国家级龙头企业等合作对接合作，共建产业研究院或产业联盟；每年筛选、引进优质玉米品种5个以上，三年累计15个以上。筛选指标包括：产量潜力、抗倒性、耐密性、抗病性、品质等。筛选出的优势品种在产业园内建立示范展示基地5个，每个面积1000亩以上。与中国农业大学等院校合作，建设集成玉米密植高产、水肥精准管理、病虫草害综合防控、黑土地保护等核心技术示范基地10个，与中国农业大学等院校合作，采用‘空天地一体化’数据采集模式，整合多源数据，每年形成玉米农情遥感监测数据库2份。与八一农垦大学等院校合作，以建立玉米规模化种植基地为载体，集成秸秆覆盖还田、免耕、深松、有机肥培肥、轮作、水肥绿色管控成套科技，实现‘保黑土、稳玉米产能、降成本、减污染’一体化技术应用模式，实现土壤有机质年均提升，化肥施用量三年累计减量20%，玉米亩产年增长稳产或增产1.5%等内容。
	2026-
2028年
	600万元

	7
	玉米数智化应用服务平台建设项目
	肇东市农业农村局
	向阳乡
巨城村
	开发玉米种植大模型应用平台1套；开发3000亩的农业管理平台1套，包括农业管理驾驶舱1套、种植管理系统1套、农机管理系统1套，农业知识库系统1套、仓储管理系统1套、智能预警系统1套；对示范基地田块进行统一规整，完善基地供电线路、配电设施，保障基地全域信号全覆盖，为数字化管控提供网络支撑。
	开发玉米种植大模型应用平台1套；开发3000亩的农业管理平台1套，包括农业管理驾驶舱1套、种植管理系统1套、农机管理系统1套，农业知识库系统1套、仓储管理系统1套、智能预警系统1套；对示范基地田块进行统一规整，完善基地供电线路、配电设施，保障基地全域信号全覆盖，为数字化管控提供网络支撑。
	2026年
	300

	8
	品牌推广体系建设项
	肇东市农业农村局
	省内外
	鼓励企业参与各类展会平台，组织开展营销活动和招商推介活动，建设擎天柱广告位、户外广告、公交广告20处以上，新媒介宣传不少于30次，主流媒体宣传肇东本地企业玉米产品不少于30次。推动企业自主宣传和培育品牌，突出品牌特色、提升品牌影响力，销售及运营能力提升。推动“肇东鲜食玉米”区域公用品牌建设与价值保护，加大广告投入力度，重点开展展会营销、地方品牌推介、产品营销、品牌价值评定等活动，开展广告宣传，开发区域品牌标识包装物，为企业产品设计、品牌宣传提供技术支持。
	参加各级政府举办的展会5次以上。开展品牌推介、新闻发布会等宣传活动2次以上。建设擎天柱广告、户外广告、交通枢纽广告等20处以上。在抖音、快手、B站、小红书、微信视频号等新媒体，制作发布产品短视频50条以上。在省级以上主流媒体宣传肇东玉米产业不少于5次。设计品牌形象并制作统一包装物20000套以上。
	2026-
2028年
	800万元

	9
	农事服务中心建设项目
	肇东市农业农村局
	黎明镇
永久村
	利用黎明镇永久村闲置校舍等建设用地建设9000平方米的硬化场地和430延长米院墙。配备大马力拖拉机、收割机和农具共20多台套，建设1200平方米农机库房，建设占地面积4500平方米的粮仓，建设日烘干能力300吨的烘干塔和400吨粮囤，建设日产50吨的小型拌肥站，配备土壤化验室全套设备。
	[bookmark: _GoBack]建设占地面积4500平方米的粮仓，实现干粮存储能力2万吨。建设日烘干能力300吨的烘干塔及配套设备和400吨粮囤。建设1200平方米农机库房，功能分区为农机维修间、农资提供服务区、农产品产销服务区。建设日产50吨的小型拌肥站，配备土壤化验室全套设备。
	2026-
2028年
	1900万元

	10
	大型农机补短板项目
	肇东市兴甲农业发展有限责任公司
	各乡镇
	根据肇东市自然条件，采购2台6行智能自走式玉米籽粒直收收割机和2台6行履带式鲜食玉米收获机，同时配套2台400马力以上超大型拖拉机。购置与大型农机配套的播种、植保、收割等机械化设备20台套。建设1000平方米以上智能农机库房一座，购置维修检测设备及配套场地、道路、水电消防设施。
	根据肇东市自然条件，采购2台6行智能自走式玉米籽粒直收收割机和2台国产6行履带式鲜食玉米收获机，同时配套2台400马力以上超大型拖拉机；购买农机不在农机购置补贴名录中；建设1000平方米以上智能农机库房1栋，购置维修检测设备及配套场内道路、水电消防设施。
	2026
2027年
	830万元

	11
	鲜食玉米集散交易中心建设项目
	肇东市农业农村局
	向阳乡百合村
	提升百合村鲜食玉米集散交易中心基础设施水平，补齐冷藏设施短板，降低流通损耗、提升集散辐射能力。

	建设1000平方米高标准封闭式农产品分拣包装车间。建设300平方米鲜食玉米预冷保鲜冷库。
	2026年
	400万元



